## Slide 1
PLANEJAMENTO · INICIATIVAS EM CURSO · RUBENS HIPÓLITO
Do onboarding à entrega em uma semana
Apresentado ao cliente na semana passada — em aprendizado do processo e já com 1 entrega concluída e 4 em curso.
5
ENTREGAS MAPEADAS
1
CONCLUÍDA E APRESENTADA
4
EM DESENVOLVIMENTO
2
CARTEIRAS · N4 E N5
ENTREGAS MAPEADAS
DASHBOARD D-1
N5 · Deyvid
CONCLUÍDO
29/set
N5 · Andressa
EM DEV
05/out
N4 · Lucas
EM DEV
09/out
HORA A HORA
N5 · Andressa / Deyvid
EM DEV
05/out
N4 · Lucas
EM DEV
09/out
Decisão no mesmo dia
O Hora a Hora dá leitura intradiária: dá para corrigir a rota antes de o dia fechar.
Régua única por carteira
O D-1 padroniza a leitura de N4 e N5 — todos discutem o mesmo número.
Autonomia do supervisor
Visão recorrente e pronta, sem depender de extração manual a cada pedido.
Visão dirigida à meta
As visões nascem das metas do cliente: o dado chega como direcionamento.
PARA
DESTRAVAR
Conceitos de base e onboarding
N5 · Andressa e Deyvid
Reunião com o Lucas — KPIs do N4
Relatório hoje está com a operação
Mapa de acessos às ferramentas
Levantamento em aberto
Notes: Recurso de Planejamento recém-chegado, apresentado ao cliente na semana passada. Está em fase de aprendizado do processo, mas já entrou entregando: o Dashboard D-1 da N5 (Deyvid) foi concluído e apresentado em 29/set, e há mais quatro entregas em desenvolvimento com prazos em 05 e 09/out. O ganho das iniciativas: o Hora a Hora permite decisão dentro do próprio dia; o D-1 padroniza a régua de leitura entre N4 e N5; o supervisor passa a ter visão pronta e recorrente, sem extração manual; e as visões são construídas a partir das metas do cliente, chegando como direcionamento e não como número bruto. Para manter o ritmo: fechar conceitos de base e onboarding com Andressa e Deyvid (N5), agendar a reunião com o Lucas para entender os KPIs do N4 e estruturar o desenvolvimento, e concluir o mapa de acessos.